|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к Программе  «Благоустройство и содержанию улично-дорожной сети  муниципального образования поселок Ханымей на 2015 год» | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий по благоустройству и дорожной деятельности муниципального образования поселок Ханымей на 2015 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Физические показатели | | Назначено к финансированию (руб.) | в том числе за счёт средств, руб. | | | |
| окружного бюджета | бюджета района | местного бюджета | иные средства |
| ед.изм. | объём |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальное образование, всего** |  |  | ***27 038 833,12*** | ***8 175 000,00*** | ***12 606 000,00*** | ***6 257 833,12*** | ***0,00*** |
| **1** | ***Мероприятия дорожной деятельности, в т.ч.:*** |  |  | ***12 523 823,92*** | ***7 481 000,00*** | ***2 582 000,00*** | ***2 460 823,92*** | ***0,00*** |
| 1.1. | *Комплекс работ по содержанию муниципальных дорог, улиц и проездов, мест парковок и стоянок, тротуаров, транспортных инженерных сооружений поселка Ханымей* | *тыс. м кв* | *256,57* | *7 405 601,00* | *5 683 040,00* | *1 309 000,00* | *413 561,00* | *0,00* |
| 1.2. | *Комплекс работ по поддержанию улично-дорожной сети в исправном техническом состоянии (устранение деформаций и повреждений, сколов и обломов, просадок и других дефектов)* | *тыс. м кв* | *0,864* | *1 631 699,89* | *1 309 000,00* | *241 114,89* | *81 585,00* | *0,00* |
| 1.3. | *Установка перильных ограждений пешеходных переходов улично-дорожной сети поселка Ханымей по улице Школьной (в р-не сош1)* | *м.п.* | *353,30* | *833 000,00* | *0,00* | *791 350,00* | *41 650,00* | *0,00* |
| 1.4. | *Замена опор уличного освещения по улицам Школьная, Молодежная, Ханымейский тракт поселка Ханымей* | *шт.* | *23* | *1 820 100,12* | *0,00* | *0,00* | *1 820 100,12* | *0,00* |
| 1.5. | *Погрузка и выгрузка снега на снегоприемную площадку* | *м куб* | *5 767,00* | *349 884,00* | *332 389,00* | *0,00* | *17 495,00* | *0,00* |
| 1.6. | *Устройство остановочных павильонов* | *шт.* | *2* | *483 538,91* | *156 571,00* | *240 535,11* | *86 432,80* | *0,00* |
| **2** | ***Мероприятия по благоустройству, в т.ч.:*** |  |  | ***14 515 009,20*** | ***694 000,00*** | ***10 024 000,00*** | ***3 797 009,20*** | ***0,00*** |
| 2.1. | *Потребление электроэнергии для нужд уличного освещения* | *тыс.квт.ч.* | *252,3* | *1 434 204,01* | *694 000,00* | *0,00* | *740 204,01* | *0,00* |
| 2.2. | *Содержание в исправном состоянии сетей уличного освещения* | *км./шт.* | *20 / 400* | *276 853,83* | *0,00* | *0,00* | *276 853,83* | *0,00* |
| 2.3. | *Приобретение ламп, светильников, таймеров для уличного освещения* | *шт.* | *1000 / 15 / 2* | *171 040,00* | *0,00* | *0,00* | *171 040,00* | *0,00* |
| 2.4. | *Текущий ремонт детских игровых площадок* | *шт.* | *1* | *62 605,64* | *0,00* | *0,00* | *62 605,64* | *0,00* |
| 2.5. | *Зачистка и планировка освобождаемой муниципальной территории (снос домов)* | *шт.* | *14* | *1 879 382,02* | *0,00* | *1 814 858,02* | *64 524,00* | *0,00* |
| 2.6. | *Содержание подъездных путей к пожарным гидрантам* | *шт.* | *50* | *157 978,47* | *0,00* | *0,00* | *157 978,47* | *0,00* |
| 2.7. | *Отлов и утилизация безнадзорных животных* | *шт.* | *51* | *247 603,13* | *0,00* | *0,00* | *247 603,13* | *0,00* |
| 2.8. | *Проведение акции "Чистый посёлок" (3 раза)* | *шт.* | *3* | *10 425,00* | *0,00* | *0,00* | *10 425,00* | *0,00* |
| 2.9. | *Приобретение цветочной рассады, семян газонной травы* | *шт.* | *9 000* | *265 178,00* | *0,00* | *0,00* | *265 178,00* | *0,00* |
| 2.10. | *Покос травы* | *тыс. м кв* | *9,360* | *60 336,94* | *0,00* | *0,00* | *60 336,94* | *0,00* |
| 2.11. | *Содержание мест захоронения* | *м кв* | *6 364* | *175 000,00* | *0,00* | *175 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.12. | *Изготовление дизайн-проекта территории памятника «День победы»* | *шт.* | *1* | *12 710,00* | *0,00* | *0,00* | *12 710,00* | *0,00* |
| 2.13. | *Изготовление дизайн-проекта комплексного благоустройства лесного массива в районе кафе «Карабах»* | *шт.* | *1* | *12 710,00* | *0,00* | *0,00* | *12 710,00* | *0,00* |
| 2.14. | *Изготовление дизайн-проекта комплексного благоустройства открытой площадки, расположенной по ул. Нефтяников* | *шт.* | *1* | *12 710,00* | *0,00* | *0,00* | *12 710,00* | *0,00* |
| 2.15. | *Изготовление баннеров* | *шт.* | *3* | *25 994,00* | *0,00* | *0,00* | *25 994,00* | *0,00* |
| 2.16. | *Уборка территории поселка (детские бригады)* | *тыс. м кв* | *278,60* | *1 276 238,26* | *0,00* | *1 086 640,66* | *189 597,60* | *0,00* |
| 2.17. | *Комплекс работ по содержанию и уборке скверов, парков* | *м кв* | *21 335,00* | *570 000,00* | *0,00* | *570 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.18. | *Комплекс работ по содержанию и уборке детский игровых и спортивных площадок* | *м кв* | *7 858,00* | *660 000,00* | *0,00* | *660 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.19. | *Комплекс работ по ремонту детской площадки по ул. Молодежной* | *м кв* | *1 286,00* | *2 294 978,54* | *0,00* | *813 638,00* | *1 481 340,54* | *0,00* |
| 2.20. | *Завершение работ по обустройству открытой площадки по ул. Нефтяников* | *м кв* | *2 508,00* | *2 783 992,41* | *0,00* | *2 783 992,41* | *0,00* | *0,00* |
| 2.21. | *Комплекс работ по устройству новогодних ледовых городков* | *шт.* | *2* | *1 700 000,00* | *0,00* | *1 700 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.22. | *Поставка и монтаж новогодней продукции* | *шт.* | *28* | *425 068,95* | *0,00* | *419 870,91* | *5 198,04* | *0,00* |